CAHIER DES CHARGES

Plateforme Web GED SaaS Multi-Tenant

Spécifications fonctionnelles, techniques, sécurité, IA et roadmap

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Statut | Document de cadrage initial |
| Date | 12 août 2026 |
| Base de rédaction | Prompt fonctionnel et technique fourni par le commanditaire |
| Diffusion | Projet / décideurs / équipe de développement / prestataires consultés |

Document de travail à valider avant développement

# Contrôle du document

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Titre | Cahier des charges — Plateforme Web GED SaaS Multi-Tenant |
| Version | 1.0 |
| Date | 12 août 2026 |
| Objet | Définir le périmètre, les exigences et l’architecture cible de la GED |
| Source | Prompt maître fourni par le commanditaire |
| Règle de lecture | Les éléments marqués « À VALIDER » ne constituent pas des décisions arrêtées. |
| Livrable attendu | Référence pour consultation, conception, développement, tests et recette. |

EXIGENCE CONFIRMÉE : Application Web, SaaS multi-tenant, isolation stricte des données, environ 1 000 utilisateurs à terme, plusieurs centaines de milliers de documents, hébergement en ligne via cPanel et intégration d’API IA externes.

RECOMMANDATION : Utiliser Laravel/PHP + MariaDB/MySQL comme cœur applicatif cPanel, et externaliser les services lourds ou spécialisés : stockage objet S3, OCR, édition Office et fournisseurs IA.

À VALIDER : Choix du fournisseur de stockage objet, du service d’édition Office, des fournisseurs IA/OCR, des objectifs RPO/RTO et des limites commerciales par tenant.

# Sommaire

| Sections 1 à 29 | Sections 30 à fin |
| --- | --- |
| 1. Résumé exécutif | 2. Contexte et justification du projet |
| 3. Vision du produit | 4. Objectifs du projet |
| 5. Périmètre | 6. Parties prenantes |
| 7. Profils utilisateurs | 8. Architecture fonctionnelle générale |
| 9. Fonctionnalités détaillées | 10. Gestion multi-tenant |
| 11. Utilisateurs et authentification | 12. Groupes |
| 13. Rôles et permissions | 14. Espaces et dossiers |
| 15. Gestion documentaire | 16. Métadonnées et types documentaires |
| 17. Versioning | 18. Modification Office |
| 19. Workflows | 20. Recherche |
| 21. Notifications | 22. Partage |
| 23. Audit et traçabilité | 24. Archivage et rétention |
| 25. Tableaux de bord | 26. Intelligence artificielle |
| 27. OCR | 28. RAG et recherche sémantique |
| 29. Règles métier | 30. Exigences de sécurité |
| 31. Exigences non fonctionnelles | 32. Architecture technique recommandée |
| 33. Stack technique recommandée | 34. Stockage documentaire |
| 35. Architecture IA | 36. Intégrations externes |
| 37. Modèle de données conceptuel | 38. API et interopérabilité |
| 39. Contraintes cPanel | 40. Performance et dimensionnement |
| 41. Sauvegarde et restauration | 42. Journalisation et supervision |
| 43. Exigences UX/UI | 44. Écrans nécessaires |
| 45. Cas d’utilisation principaux | 46. Critères d’acceptation |
| 47. MVP | 48. Version 1 |
| 49. Version 2 | 50. Roadmap fonctionnelle |
| 51. Risques du projet | 52. Hypothèses |
| 53. Contraintes | 54. Dépendances externes |
| 55. Points nécessitant validation | 56. Glossaire |
| 57. Conclusion et recommandation | Synthèse des décisions à valider avant développement |

# 1. Résumé exécutif

Le projet vise la création d’une plateforme professionnelle de Gestion Électronique de Documents (GED) accessible sur le Web et exploitée selon un modèle SaaS multi-tenant. Plusieurs entreprises clientes utiliseront une même plateforme logique tout en bénéficiant d’une isolation stricte de leurs données, utilisateurs, configurations et documents.

La solution doit dépasser la logique d’un simple espace de fichiers : elle doit couvrir la gouvernance documentaire, les droits d’accès, le classement, les métadonnées, le versioning, les workflows, la recherche, l’archivage, la traçabilité, les tableaux de bord et l’assistance par intelligence artificielle.

La contrainte d’hébergement cPanel oriente le cœur applicatif vers une pile PHP/Laravel et MySQL/MariaDB. Les composants nécessitant des services persistants, des ressources importantes ou des protocoles spécialisés devront être découplés et, lorsque nécessaire, externalisés : stockage objet, OCR, édition bureautique en ligne, traitement IA, recherche sémantique et traitements asynchrones avancés.

RECOMMANDATION DE CADRAGE : Construire le MVP autour des fonctions de GED fondamentales et de la sécurité multi-tenant. Introduire ensuite l’édition Office, l’IA avancée, l’OCR généralisé et le RAG selon une trajectoire V1/V2 afin de réduire le risque architectural.

# 2. Contexte et justification du projet

Les entreprises produisent et reçoivent un volume croissant de documents bureautiques, PDF, images et pièces numérisées. Sans gouvernance documentaire structurée, la dispersion des fichiers entraîne des doublons, des versions concurrentes, des difficultés de recherche, des risques de fuite, une faible traçabilité et des délais de validation élevés.

La GED cible doit centraliser les contenus, standardiser leur classement, maîtriser les accès, tracer les opérations et soutenir les processus internes. Le caractère multi-tenant doit permettre de mutualiser l’exploitation de la plateforme sans compromettre la confidentialité de chaque entreprise cliente.

# 3. Vision du produit

La vision cible est celle d’une plateforme de services documentaires d’entreprise, modulaire, sécurisée et extensible. Chaque tenant dispose d’un environnement autonome du point de vue fonctionnel : utilisateurs, groupes, rôles, espaces, dossiers, métadonnées, types documentaires, workflows, paramètres, quotas et configuration IA.

Expérience utilisateur simple pour des profils non techniques.

Gouvernance documentaire configurable sans développement spécifique pour les besoins courants.

Sécurité appliquée par défaut à chaque requête et chaque service.

Traçabilité complète des actions sensibles.

Intégrations externes découplées par des interfaces afin d’éviter la dépendance à un fournisseur unique.

Montée en charge progressive jusqu’à environ 1 000 utilisateurs et plusieurs centaines de milliers de documents.

# 4. Objectifs du projet

## 4.1 Objectifs généraux

Centraliser et sécuriser les documents d’entreprise.

Organiser les documents par espaces, dossiers, types, métadonnées, tags et catégories.

Maîtriser les accès selon les rôles, groupes et périmètres.

Orchestrer les validations grâce aux workflows.

Conserver l’historique des versions et des opérations.

Accélérer la recherche et l’exploitation des contenus.

Intégrer l’IA de manière gouvernée, auditable et réversible.

## 4.2 Objectifs spécifiques

Réduire le temps de recherche d’un document.

Réduire les erreurs de version et les documents dupliqués.

Formaliser les circuits d’approbation.

Garantir la séparation des tenants.

Préparer l’interopérabilité via API.

Permettre la production d’indicateurs d’usage, de stockage, de workflows et d’IA.

Disposer d’un référentiel de recette directement dérivé des exigences.

# 5. Périmètre

## 5.1 Inclus dans le projet

Application Web responsive.

Gestion SaaS multi-tenant.

Gestion des utilisateurs, groupes, rôles et permissions.

Espaces documentaires, dossiers et arborescences.

Import, consultation, téléchargement, partage, corbeille, archivage.

Métadonnées, catégories, tags et types documentaires.

Versioning, check-in/check-out et historique.

Workflows paramétrables et notifications.

Recherche plein texte et filtrée, selon capacités techniques retenues.

Journal d’audit et tableaux de bord.

Intégration IA externe gouvernée.

Préparation de l’OCR, du RAG et de l’édition Office en ligne.

## 5.2 Hors périmètre

Développement d’une suite bureautique propriétaire.

Développement d’un modèle d’IA propriétaire.

Développement d’un moteur OCR propriétaire.

Application mobile native dans la première trajectoire.

Migration massive d’archives historiques non qualifiées, sauf lot spécifique.

Signature électronique qualifiée tant qu’un prestataire et le cadre de conformité ne sont pas validés.

## 5.3 Évolutions futures

Recherche sémantique et RAG à grande échelle.

Connecteurs vers ERP/CRM/messagerie.

Applications mobiles.

Automatisation avancée de classement et extraction.

Signature électronique et parapheur numérique.

Portail documentaire externe ou extranet client/fournisseur.

# 6. Parties prenantes

| Partie prenante | Intérêt / rôle | Contribution attendue |
| --- | --- | --- |
| Sponsor / Direction | Décision, financement, arbitrage | Validation du périmètre, des priorités et du budget |
| Responsable produit / métier | Portage du besoin | Règles métier, priorisation, recette |
| DSI / IT | Architecture et exploitation | Sécurité, infrastructure, intégration, supervision |
| Administrateurs tenants | Administration métier | Paramétrage, utilisateurs, droits, workflows |
| Utilisateurs finaux | Usage opérationnel | Tests, retours UX, adoption |
| Sécurité / conformité | Maîtrise des risques | Règles d’accès, audit, rétention, IA |
| Équipe de développement | Construction | Conception, développement, tests |
| Prestataires externes | Services spécialisés | Stockage, Office, OCR, IA, SMTP selon choix |

# 7. Profils utilisateurs

| Profil | Description | Responsabilités | Niveau d’accès |
| --- | --- | --- | --- |
| Super Administrateur | Administre la plateforme globale | Tenants, paramètres généraux, plans/quotas, statistiques globales | Global mais contenu documentaire tenant non accessible par défaut |
| Administrateur du tenant | Administre une entreprise cliente | Utilisateurs, groupes, rôles, espaces, workflows, IA, quotas | Tenant complet selon politique |
| Manager | Responsable d’un périmètre métier | Suivi des documents, validation, supervision locale | Étendu sur son périmètre |
| Utilisateur standard | Utilisateur opérationnel | Créer, consulter, modifier selon droits | Limité aux ressources autorisées |
| Validateur / Approbateur | Acteur de workflow | Valider, rejeter, commenter, demander correction | Ciblé par tâches et documents |
| Auditeur | Contrôle et conformité | Consulter historiques, journaux et éléments autorisés | Lecture contrôlée |
| Rôle personnalisé | Profil configuré par tenant | Selon matrice de permissions | Configurable |

# 8. Architecture fonctionnelle générale

L’architecture fonctionnelle est organisée en couches : administration SaaS, identité et contrôle d’accès, espaces documentaires, gestion du cycle de vie, workflows, recherche, audit, IA et services externes.

| Domaine | Modules principaux |
| --- | --- |
| Administration SaaS | Tenants, plans, quotas, statistiques globales, paramètres plateforme |
| Identité & accès | Utilisateurs, groupes, rôles, permissions, authentification, MFA optionnelle |
| Gestion documentaire | Espaces, dossiers, documents, versions, métadonnées, tags, types |
| Processus | Workflows, tâches, délégation, escalade, notifications |
| Exploitation | Recherche, favoris, partages, tableaux de bord, archivage |
| Contrôle | Audit, journaux, sécurité, supervision |
| Services intelligents | IA, OCR, extraction, classification, RAG |
| Intégrations | Office, SMTP, stockage objet, API tierces |

# 9. Fonctionnalités détaillées

| ID | Module | Fonctionnalité | Description | Priorité | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 | SaaS | Gestion des tenants | Créer, modifier, suspendre et paramétrer une entreprise cliente | MUST | MVP |
| F-002 | Sécurité | Isolation inter-tenant | Garantir qu’aucune donnée d’un tenant ne soit accessible à un autre | MUST | MVP |
| F-003 | Identité | Utilisateurs | Créer, inviter, activer, suspendre et gérer les comptes | MUST | MVP |
| F-004 | Identité | Groupes | Créer des groupes métier/projet et gérer les appartenances | MUST | MVP |
| F-005 | Accès | RBAC | Rôles, permissions, héritage, exceptions et refus explicite | MUST | MVP |
| F-006 | Documents | Espaces & dossiers | Structurer les contenus par espaces, dossiers et sous-dossiers | MUST | MVP |
| F-007 | Documents | Import | Import simple/multiple, glisser-déposer, validation MIME/taille | MUST | MVP |
| F-008 | Documents | Aperçu & téléchargement | Consulter ou récupérer les fichiers selon droits | MUST | MVP |
| F-009 | Documents | Métadonnées | Champs standards et personnalisés par tenant/type | MUST | MVP |
| F-010 | Documents | Versioning | Historique, versions majeures/mineures, restauration | MUST | MVP |
| F-011 | Processus | Workflows | Étapes, transitions, validations, rejets, rappels | MUST | MVP |
| F-012 | Recherche | Recherche structurée | Nom, métadonnées, tags, type, dates, statut | MUST | MVP |
| F-013 | Audit | Journalisation | Tracer les opérations sensibles et d’administration | MUST | MVP |
| F-014 | Cycle de vie | Corbeille & archivage | Suppression logique, restauration, rétention | MUST | MVP |
| F-015 | Notifications | Notifications internes/email | Tâches, validations, rejets, échéances, quotas | SHOULD | V1 |
| F-016 | Partage | Partage interne | Partager selon droits et durée éventuelle | SHOULD | V1 |
| F-017 | Office | Édition en ligne | Modifier Word/Excel/PowerPoint via service externe compatible | SHOULD | V1 |
| F-018 | IA | Résumé & Q/R | Analyser, résumer et interroger un document | SHOULD | V1 |
| F-019 | IA | Classification & extraction | Proposer tags/types et extraire des champs | SHOULD | V1 |
| F-020 | OCR | OCR externe | Extraire du texte des scans et images | SHOULD | V1 |
| F-021 | Recherche | Plein texte | Indexer et rechercher le contenu textuel | SHOULD | V1 |
| F-022 | IA | RAG / sémantique | Recherche sémantique avec filtrage des permissions | COULD | V2 |
| F-023 | Interop | API publique contrôlée | Exposer des familles d’API sécurisées | COULD | V2 |
| F-024 | UX | Tableaux de bord | Indicateurs utilisateur, tenant et plateforme | SHOULD | V1 |
| F-025 | Sécurité | MFA | Authentification multifacteur selon politique | SHOULD | V1 |

# 10. Gestion multi-tenant

Chaque requête métier doit être résolue dans le contexte d’un tenant. Le tenant est une frontière de sécurité et de gouvernance, pas seulement un filtre d’interface.

Création, modification, suspension et réactivation d’un tenant.

Paramètres, quotas, branding éventuel, fuseau horaire et langue par tenant.

Isolation des utilisateurs, groupes, rôles, espaces, documents, workflows, logs et clés/configurations IA.

Accès support ou super-admin au contenu uniquement via mécanisme explicite, temporaire, justifié et audité.

# 11. Utilisateurs et authentification

Le cycle de vie des comptes doit être administrable et traçable.

Invitation et activation contrôlées.

Réinitialisation de mot de passe sécurisée et limitée dans le temps.

Verrouillage après échecs répétés, durée et seuil configurables.

Gestion des sessions actives et révocation.

MFA recommandé pour administrateurs et profils sensibles.

Suppression logique d’un utilisateur afin de préserver l’historique.

# 12. Groupes

Les groupes simplifient l’attribution des droits et doivent pouvoir représenter départements, équipes, projets ou comités.

Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes.

Les groupes sont propres au tenant.

Les droits accordés à un groupe sont cumulés avec les autres droits, sous réserve du refus explicite.

La suppression d’un groupe ne supprime jamais ses utilisateurs.

# 13. Rôles et permissions

Le modèle d’autorisation doit combiner RBAC et portée documentaire.

Permissions : voir, prévisualiser, télécharger, créer, modifier, supprimer, restaurer, archiver, commenter, partager, valider, approuver, rejeter, publier, gérer métadonnées, utiliser IA, administrer.

Portées : tenant, espace, dossier, document, type documentaire, groupe, rôle et utilisateur si nécessaire.

Héritage descendant par défaut, avec exceptions contrôlées.

Un refus explicite doit prévaloir sur une autorisation implicite ou héritée, règle à confirmer en recette.

# 14. Espaces et dossiers

Les espaces sont les grandes zones de travail, et les dossiers organisent les contenus au sein d’un espace.

Espaces exemples : Direction, RH, Finance, Juridique, Projets, Archives.

Dossiers et sous-dossiers avec profondeur à limiter raisonnablement pour la performance et l’UX.

Création, renommage, déplacement, copie, suppression, restauration, favoris.

Permissions héritées et rupture d’héritage auditée.

# 15. Gestion documentaire

Le document est l’objet central de la GED ; il associe un fichier courant, ses versions, ses métadonnées, ses droits et son cycle de vie.

Import simple/multiple et glisser-déposer.

Formats : PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, TXT, CSV, JPG, PNG, TIFF et autres formats autorisés par politique.

Contrôle MIME, extension, taille, quota, détection de contenu malveillant si service disponible.

Aperçu selon format, téléchargement contrôlé et fichiers jamais exposés via URL publique directe.

Déplacement, duplication, commentaires, favoris, récents, partage, corbeille, restauration et archivage.

# 16. Métadonnées et types documentaires

Les métadonnées structurent la recherche, les workflows et les règles de conservation.

Champs standards : titre, description, référence, auteur, propriétaire, dates, catégorie, tags, département, statut, confidentialité, expiration.

Champs personnalisés : texte, texte long, nombre, date, booléen, liste, liste multiple, utilisateur, groupe.

Types documentaires : contrat, facture, courrier, procédure, note interne, CV, document RH, bon de commande.

Chaque type peut porter ses champs obligatoires, workflow, droits, conservation et règles IA.

# 17. Versioning

Toute modification significative d’un contenu doit préserver l’historique.

Versions majeures et mineures selon politique du tenant.

Chaque version conserve fichier, auteur, date, commentaire, taille, checksum et numéro.

Restauration d’une ancienne version par création d’une nouvelle version courante, sans effacer l’historique.

Check-in/check-out ou verrouillage pour éviter les conflits d’édition.

Téléchargement des anciennes versions selon droits.

# 18. Modification Office

L’édition de Word, Excel et PowerPoint doit être assurée par intégration avec un service bureautique externe compatible ; cPanel n’est pas supposé héberger nativement ce service.

L’utilisateur lance l’édition uniquement s’il possède la permission adéquate.

La session d’édition reçoit un jeton temporaire et un accès limité au document.

Le document est verrouillé ou géré en coédition selon les capacités du fournisseur.

Au retour du fichier, le système vérifie l’identité, l’intégrité et crée automatiquement une nouvelle version.

Mode de repli : téléchargement → modification locale → réimport → nouvelle version.

# 19. Workflows

Le moteur de workflow doit permettre de modéliser des circuits de validation sans coder chaque processus.

États, étapes, transitions et conditions.

Affectation à utilisateur, groupe, rôle ou responsable de périmètre.

Validation, approbation, rejet, correction, publication, archivage.

Délais, rappels, délégation et escalade.

Historique immuable des décisions.

Workflows distincts par type documentaire, par exemple contrats et factures.

## 19.1 Exemple de workflow contrat

Brouillon → Révision juridique → Correction → Validation → Signature → Actif → Échéance → Renouvelé/expiré → Archivé.

## 19.2 Exemple de workflow facture

Import → Contrôle → Validation service → Validation finance → Autorisation paiement → Archivé.

# 20. Recherche

La recherche doit respecter en permanence les droits documentaires.

Recherche par nom, titre, métadonnées, tags, catégorie, auteur, date, type et statut.

Filtres combinables, tris, pagination et recherches sauvegardées.

Recherche plein texte lorsque l’extraction de contenu est disponible.

Évolution vers la recherche sémantique en V2.

# 21. Notifications

Les notifications soutiennent l’exécution des workflows et les événements documentaires.

Canaux : centre de notifications interne, email, éventuellement webhook futur.

Événements : ajout, nouvelle version, commentaire, tâche, rejet, approbation, partage, échéance, retard, quota.

Préférences utilisateur et anti-spam/agrégation à prévoir.

# 22. Partage

Le partage doit rester une délégation d’accès contrôlée, révocable et traçable.

Partage interne avec utilisateurs/groupes du même tenant.

Lien externe public désactivé par défaut ; si introduit ultérieurement, exiger expiration, mot de passe, révocation et audit.

Un partage ne peut pas accorder plus de droits que son émetteur ne possède.

# 23. Audit et traçabilité

Le journal d’audit est un composant de sécurité et de conformité.

Événements : connexions, échecs, consultations sensibles, téléchargements, créations, modifications, suppressions, restaurations, versions, partages, changements de droits, validations, rejets, actions IA.

Champs : tenant, utilisateur, action, ressource, horodatage, IP, contexte et valeurs avant/après si pertinent.

Les journaux ne doivent pas être modifiables via l’interface standard.

# 24. Archivage et rétention

Le système distingue suppression logique, corbeille, suppression définitive et archivage.

Règles de conservation par type documentaire ou tenant.

Échéances et alertes avant suppression définitive.

Possibilité de blocage légal/administratif future à prévoir.

Archivage conserve lisibilité, métadonnées, versions et audit selon politique.

# 25. Tableaux de bord

Les tableaux de bord fournissent une vue opérationnelle sans exposer d’informations hors périmètre.

Utilisateur : récents, favoris, partagés, tâches, notifications.

Admin tenant : utilisateurs, documents, stockage, workflows, échéances, activité, consommation IA.

Super Admin : tenants, volumes globaux, stockage, santé des services, consommation consolidée sans accès automatique aux contenus.

# 26. Intelligence artificielle

L’IA est une couche de service gouvernée. Le fournisseur ne doit pas être codé directement dans la logique métier.

Résumé court, détaillé ou exécutif.

Correction orthographique, grammaticale, stylistique et reformulation.

Classification : catégorie, tags, type documentaire.

Extraction structurée : factures, contrats et autres modèles configurés.

Questions-réponses sur un document.

Comparaison de versions et traduction optionnelle.

Validation humaine obligatoire avant toute modification du document.

Traçabilité du fournisseur, modèle, type de tâche, utilisateur, document, horodatage et résultat.

# 27. OCR

L’OCR permet d’extraire du texte depuis PDF scannés, images et documents numérisés.

Service externe recommandé sous cPanel.

Traitement asynchrone et état de job.

Conservation du texte extrait séparément du fichier original.

Indicateur de confiance et possibilité de correction humaine.

# 28. RAG et recherche sémantique

Le RAG est prévu comme évolution : extraction → segmentation → embeddings → index vectoriel → recherche → réponse IA.

Le filtrage des permissions doit intervenir avant sélection des passages transmis au modèle.

Le système ne doit jamais restituer une information provenant d’un document inaccessible à l’utilisateur.

L’index vectoriel doit être partitionné ou filtrable par tenant et droits.

Fonction à introduire en V2 après stabilisation du modèle de permissions et de l’extraction texte.

## Tableau des fonctions IA

| ID | Fonction IA | Description | Entrée | Sortie | Validation humaine | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-001 | Résumé | Produire un résumé selon longueur choisie | Texte/document | Résumé | Oui avant réutilisation officielle | SHOULD |
| IA-002 | Q/R document | Répondre sur la base du document autorisé | Question + contenu | Réponse sourcée au document | Oui selon usage | SHOULD |
| IA-003 | Classification | Proposer type, catégorie et tags | Contenu + métadonnées | Suggestions | Obligatoire avant enregistrement | SHOULD |
| IA-004 | Extraction | Extraire champs structurés | Document | JSON/champs proposés | Obligatoire | SHOULD |
| IA-005 | Correction | Proposer corrections/reformulations | Texte | Version proposée | Obligatoire | COULD |
| IA-006 | Comparaison | Comparer deux versions | 2 versions | Différences synthétisées | Oui | COULD |
| IA-007 | Traduction | Traduire un contenu | Texte | Traduction | Oui | COULD |

# 29. Règles métier

| ID | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-001 | Un utilisateur ne peut jamais consulter une ressource appartenant à un tenant différent du sien. |
| RM-002 | Toute requête métier doit être exécutée avec un contexte tenant explicite et vérifié côté serveur. |
| RM-003 | Le Super Administrateur ne dispose pas par défaut d’un droit de lecture sur le contenu confidentiel des tenants. |
| RM-004 | Toute élévation temporaire d’accès support doit être justifiée, limitée, révocable et auditée. |
| RM-005 | Une modification de fichier ne doit jamais écraser silencieusement l’historique ; elle crée une nouvelle version selon la politique active. |
| RM-006 | La restauration d’une ancienne version crée une nouvelle version courante et conserve toutes les versions précédentes. |
| RM-007 | Un document hérite des permissions de son dossier tant qu’aucune exception n’est définie. |
| RM-008 | Un refus explicite prévaut sur un droit hérité ou accordé par un autre rôle, sauf politique différente explicitement validée. |
| RM-009 | Un partage ne peut pas conférer plus de droits que ceux possédés par l’émetteur. |
| RM-010 | La suppression utilisateur est logique si son identité est référencée dans l’audit, les versions ou workflows. |
| RM-011 | La suppression définitive d’un document est réservée aux profils autorisés et doit être auditée. |
| RM-012 | Les fichiers stockés ne sont jamais servis par une URL publique permanente. |
| RM-013 | Tout upload doit passer par validation d’extension, MIME, taille, quota et contrôles de sécurité disponibles. |
| RM-014 | Une tâche de workflow ne peut être exécutée que par l’acteur ou le délégataire autorisé. |
| RM-015 | Toute transition de workflow doit être datée et attribuée à un acteur. |
| RM-016 | Une action IA est interdite si le tenant, l’utilisateur ou le document n’autorise pas l’usage IA. |
| RM-017 | L’IA ne modifie jamais directement le document original sans validation humaine. |
| RM-018 | Les clés API IA/OCR/Office ne sont jamais exposées au navigateur. |
| RM-019 | Une réponse RAG ne peut utiliser que des segments issus de documents accessibles à l’utilisateur. |
| RM-020 | Les quotas tenant sont vérifiés avant création de nouvelles ressources consommant le quota. |
| RM-021 | Une rupture d’héritage de permissions doit être explicitement enregistrée et auditée. |
| RM-022 | Les métadonnées obligatoires d’un type documentaire doivent être complètes avant l’état de publication/validation correspondant. |
| RM-023 | Le changement de type documentaire peut déclencher une revalidation des métadonnées et du workflow. |
| RM-024 | Le checksum d’une version est calculé et conservé afin de détecter une altération du fichier. |
| RM-025 | Les opérations sensibles sont journalisées avec tenant, utilisateur, ressource et horodatage. |
| RM-026 | Les données d’un tenant suspendu restent conservées selon politique mais l’accès utilisateur est bloqué. |
| RM-027 | Les traitements asynchrones doivent être idempotents ou protégés contre les doubles exécutions lorsque pertinent. |
| RM-028 | Les erreurs d’intégration externe ne doivent jamais entraîner la perte du document source. |
| RM-029 | Les actions d’administration globale doivent être séparées des actions d’administration tenant. |
| RM-030 | Les règles de rétention et suppression définitive sont configurables et doivent faire l’objet d’une validation métier avant activation. |

# 30. Exigences de sécurité

| ID | Exigence | Description | Criticité |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-001 | Isolation multi-tenant | Contrôles serveur systématiques sur tenant_id et ressources associées | Critique |
| SEC-002 | HTTPS | TLS obligatoire pour l’ensemble des accès | Critique |
| SEC-003 | Authentification | Mots de passe robustes, hachage moderne, protection brute force | Critique |
| SEC-004 | Sessions | Cookies Secure/HttpOnly/SameSite, rotation et révocation | Élevée |
| SEC-005 | CSRF | Protection de toutes les requêtes d’état via mécanisme framework | Élevée |
| SEC-006 | XSS | Échappement, CSP adaptée, validation des contenus affichés | Élevée |
| SEC-007 | SQL Injection | ORM/requêtes paramétrées et interdiction des concaténations non maîtrisées | Critique |
| SEC-008 | IDOR | Autorisation serveur sur chaque objet, jamais seulement dans l’UI | Critique |
| SEC-009 | Upload | Validation extension/MIME/taille, renommage, stockage hors webroot, antivirus si disponible | Critique |
| SEC-010 | Rate limiting | Limiter login, téléchargement, API et fonctions coûteuses | Élevée |
| SEC-011 | Secrets | Clés API dans variables d’environnement/secret store, jamais côté client | Critique |
| SEC-012 | Audit | Journalisation des opérations sensibles et changements de droits | Élevée |
| SEC-013 | Sauvegardes | Sauvegardes chiffrées ou protégées, restauration testée | Critique |
| SEC-014 | IA - fuite | Minimiser les données envoyées et contrôler les autorisations avant appel | Critique |
| SEC-015 | IA - prompt injection | Traiter le contenu documentaire comme donnée non fiable ; séparer instructions système et contenu | Élevée |
| SEC-016 | IA - inter-tenant | Filtrer tenant/droits avant extraction, indexation et génération | Critique |
| SEC-017 | MFA admin | MFA pour comptes privilégiés selon possibilité produit | Élevée |
| SEC-018 | Journal admin | Tracer créations/suspensions tenants et modifications de quotas | Élevée |

# 31. Exigences non fonctionnelles

| ID | Domaine | Exigence | Critère |
| --- | --- | --- | --- |
| ENF-001 | Performance | Les listes usuelles utilisent pagination et index adaptés ; aucune page ne charge des centaines de milliers d’objets | Temps cible à préciser ; P95 recommandé < 2,5 s pour opérations standard hors traitement externe |
| ENF-002 | Disponibilité | Service disponible selon niveau d’hébergement retenu | Objectif initial recommandé 99,5 % hors maintenance, À VALIDER |
| ENF-003 | Scalabilité | Architecture supportant croissance du stockage et des tenants | Stockage objet et traitements asynchrones découplés |
| ENF-004 | Maintenabilité | Code modulaire et configuration externalisée | Services découplés, conventions, tests automatisés |
| ENF-005 | Extensibilité | Ajout de fournisseurs IA/OCR/stockage sans refonte métier | Interfaces/adapters |
| ENF-006 | Compatibilité | Support navigateurs modernes desktop/mobile | Deux dernières versions stables des navigateurs principaux, À VALIDER |
| ENF-007 | Ergonomie | Interface compréhensible par non-techniciens | Navigation cohérente, retours d’état, messages d’erreur actionnables |
| ENF-008 | Confidentialité | Accès minimal nécessaire | RBAC + contrôles de ressource |
| ENF-009 | Traçabilité | Historique des opérations critiques | Audit consultable et exportable selon droit |
| ENF-010 | Sauvegarde | Restauration démontrable | Tests périodiques documentés |
| ENF-011 | Résilience | Défaillance d’un service externe ne détruit pas l’opération source | Retry contrôlé + statut job + reprise |
| ENF-012 | Accessibilité | Interface exploitable au clavier et contrastes raisonnables | Cible WCAG AA à confirmer |

# 32. Architecture technique recommandée

Architecture recommandée : monolithe modulaire Laravel pour le cœur métier et les interfaces Web/API, base MariaDB/MySQL, stockage documentaire abstrait avec préférence S3, traitements lourds via jobs asynchrones, et services externes encapsulés par des adaptateurs.

Figure 1 — Architecture technique cible compatible avec un cœur applicatif cPanel et des services externes.

Représentation Mermaid équivalente (à conserver dans la documentation technique) :

graph TD
A[Navigateur Web] --> B[Application Laravel / PHP]
B --> C[(MySQL / MariaDB)]
B --> D[Stockage documentaire S3 / disque]
B --> E[Queue / Cron]
E --> F[Passerelle IA]
E --> G[OCR externe]
B --> H[Édition Office externe]
B --> I[SMTP / Notifications]

# 33. Stack technique recommandée

| Composant | Technologie recommandée | Justification | Alternative |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | PHP 8.x + Laravel | Très bonne compatibilité cPanel, écosystème mature, sécurité et rapidité de développement | Node.js/NestJS si hébergement Node maîtrisé ; Django/FastAPI si environnement Python dédié |
| Base de données | MariaDB / MySQL | Natif dans cPanel, robuste et répandu | PostgreSQL sur VPS/managed service |
| Frontend | Blade + Bootstrap/Alpine ou Vue selon complexité | Déploiement simple et progressif | React/Vue SPA si besoin riche confirmé |
| Stockage | S3 compatible via abstraction Laravel | Scalabilité et séparation du webroot | Disque cPanel pour MVP limité |
| Cache/queue | Database queue au départ ; Redis si disponible | Compatible mutualisé puis évolutif | SQS/queue managée |
| Authentification | Laravel + politiques/gates | Intégration native et contrôles serveur | SSO/OIDC futur |
| Recherche | SQL + index ; moteur externe si plein texte avancé | Démarrage simple | Meilisearch/OpenSearch sur service externe/VPS |
| IA | Couche Provider/Adapter | Évite dépendance fournisseur | Appel direct interdit dans logique métier |
| OCR | API externe | Évite charge cPanel | Service dédié sur VPS |
| Office | Service en ligne compatible API/WOPI selon fournisseur | Édition sans héberger la suite Office | Téléchargement/réimport |

# 34. Stockage documentaire

| Option | Avantages | Limites | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- |
| Disque local cPanel | Simple, faible coût initial | Quota, sauvegardes lourdes, scalabilité limitée, dépendance hébergeur | Acceptable seulement pour pilote/MVP contrôlé |
| Stockage objet S3 | Scalable, durable, coûts mesurables, URLs signées | Configuration externe, coûts egress/API | Recommandé pour production cible |
| Hybride | Transition progressive | Complexité opérationnelle | Utile pour migration |

Les fichiers doivent être stockés hors exposition publique directe. L’application délivre des flux autorisés ou des URL signées de courte durée après contrôle des droits.

# 35. Architecture IA

L’architecture IA doit séparer quatre responsabilités : autorisation, préparation du contenu, appel fournisseur et validation/enregistrement du résultat.

Contrôler tenant, utilisateur, document et permission d’usage IA.

Extraire uniquement le contenu nécessaire et appliquer les règles de minimisation/confidentialité.

Créer un AIJob avec type d’opération, fournisseur, statut et contexte technique.

Appeler le fournisseur via un adaptateur serveur.

Enregistrer AIResult et métadonnées d’audit.

Présenter une proposition à l’utilisateur ; toute modification documentaire exige validation humaine.

# 36. Intégrations externes

| Intégration | Objectif | Obligatoire/Optionnelle | Contraintes |
| --- | --- | --- | --- |
| SMTP | Emails et notifications | Obligatoire | Authentification, réputation, quotas |
| Stockage S3 | Stocker documents à grande échelle | Recommandé | Clés, chiffrement, région, coûts |
| IA externe | Résumé, Q/R, extraction, classification | Optionnelle par tenant mais structurante | Confidentialité, coûts, disponibilité, rétention fournisseur |
| OCR externe | Texte de scans/images | Optionnelle V1 | Coût/page, langues, qualité |
| Édition Office | Édition Word/Excel/PowerPoint | Optionnelle V1 | Licences, protocole/API, callbacks, verrouillage |
| Antivirus / scanning | Analyser les uploads | Recommandé | Disponibilité sur hébergement ou service externe |
| SSO/OIDC | Authentification entreprise | Future | Configuration par tenant |

# 37. Modèle de données conceptuel

Le modèle ci-dessous est conceptuel : il fixe les responsabilités des entités sans prescrire les tables, index ou migrations finales.

Tenant

User

Group

Role

Permission

Space

Folder

Document

DocumentVersion

DocumentType

MetadataDefinition

MetadataValue

Tag

Workflow

WorkflowStep

WorkflowInstance

WorkflowTask

Comment

Notification

AuditLog

AIJob

AIResult

Share

QuotaUsage

Figure 2 — ERD simplifié des entités structurantes.

ERD Mermaid simplifié :

erDiagram
TENANT ||--o{ USER : contains
TENANT ||--o{ SPACE : owns
SPACE ||--o{ FOLDER : contains
FOLDER ||--o{ DOCUMENT : contains
DOCUMENT ||--o{ DOCUMENT_VERSION : has
TENANT ||--o{ WORKFLOW : defines
WORKFLOW ||--o{ WORKFLOW_TASK : creates
DOCUMENT ||--o{ AI_JOB : triggers
USER ||--o{ AUDIT_LOG : generates

# 38. API et interopérabilité

| Famille API | Objets / opérations | Principes |
| --- | --- | --- |
| Identité | Session, profil, utilisateurs, groupes, rôles | Authentification forte, autorisation tenant |
| Documents | Espaces, dossiers, documents, versions, métadonnées | Contrôle objet à chaque requête |
| Workflows | Définitions, instances, tâches, transitions | Transitions validées côté serveur |
| Recherche | Filtres, plein texte, résultats paginés | Résultats limités aux droits |
| IA | Jobs, résultats, statut | Quotas, audit, minimisation des données |
| Administration | Tenants, quotas, paramètres | Accès super-admin séparé |
| Webhooks futurs | Événements documentaires | Signature, retry, idempotence |

# 39. Contraintes cPanel

| Fonction | Compatible cPanel | Contrainte | Solution recommandée |
| --- | --- | --- | --- |
| Laravel/PHP | Oui | Versions PHP/Composer selon hébergeur | Vérifier PHP >= version supportée et accès SSH/Composer |
| MySQL/MariaDB | Oui | Ressources DB mutualisées | Indexation stricte et monitoring |
| Cron | Oui | Fréquence/minutes et limites hébergeur | Planifier jobs ; passer à worker/VPS si besoin |
| Queue persistante | Partiel | Processus long-running souvent limité | Database queue + cron au départ, Redis/worker externe ensuite |
| Redis | Variable | Souvent indisponible en mutualisé | Optionnel ; service managé/VPS |
| Stockage massif | Limité | Quota disque/inodes/sauvegardes | S3 externe recommandé |
| OCR lourd | Non recommandé | CPU/mémoire/temps d’exécution | API OCR externe |
| IA locale | Non | Ressources insuffisantes | API IA externe |
| Édition Office | Non directement | Service spécialisé nécessaire | Intégration externe |
| Moteur vectoriel | Généralement non | Service non natif | DB/vector service externe en V2 |

SEUIL D’ESCALADE : Si les jobs asynchrones deviennent fréquents, si le stockage local dépasse les limites pratiques, si la recherche plein texte ou vectorielle devient centrale, ou si l’hébergement mutualisé limite CPU/mémoire/processus, migrer le cœur applicatif vers un VPS ou un service managé tout en conservant l’architecture logicielle.

# 40. Performance et dimensionnement

Dimensionnement de référence : environ 1 000 utilisateurs et plusieurs centaines de milliers de documents. Le nombre d’utilisateurs simultanés, la taille moyenne des fichiers et les volumes mensuels d’import restent À VALIDER.

Pagination systématique des listes.

Index SQL sur tenant_id, statuts, clés de recherche, dates et relations fréquentes.

Éviter les scans SQL complets et requêtes N+1.

Téléchargement/aperçu en streaming lorsque possible.

Imports, OCR, IA, indexation et notifications en jobs asynchrones.

Cache pour paramètres et référentiels stables si infrastructure disponible.

Métriques de taille de file d’attente, latence, erreurs externes et consommation stockage.

# 41. Sauvegarde et restauration

| Élément | Principe | Proposition initiale À VALIDER |
| --- | --- | --- |
| Base de données | Sauvegarde automatique + restauration testée | Quotidienne + rétention 30 jours |
| Documents | Versioning stockage + sauvegarde/replication selon fournisseur | Politique dépendante S3/hébergeur |
| Configuration | Variables/configurations non secrètes versionnées ; secrets sauvegardés de façon sécurisée | À définir |
| Tests de restauration | Exercice périodique documenté | Trimestriel recommandé |
| RPO | Perte de données maximale acceptable | 24 h initialement, à valider |
| RTO | Délai de reprise cible | 8 h initialement, à valider |

# 42. Journalisation et supervision

Logs applicatifs avec identifiant de corrélation.

Séparation des logs techniques et du journal d’audit métier.

Surveillance des erreurs 5xx, latences, espace disque, base de données, files de jobs, échecs SMTP/IA/OCR/Office.

Alerte sur saturation stockage, quota tenant, échecs répétés d’intégration et erreurs de sécurité.

Politique de rétention des logs À VALIDER.

Masquage des secrets et données personnelles/confidentielles dans les logs.

# 43. Exigences UX/UI

Interface moderne, responsive, claire et cohérente.

Navigation principale : Dashboard, Documents, Espaces, Workflows, Recherche, Notifications, Administration.

Actions sensibles clairement distinguées et confirmées.

Feedback immédiat pour upload, traitement, erreur, succès et tâche asynchrone.

Filtres persistants et pagination lisible.

Vue document par onglets : Aperçu, Informations, Métadonnées, Versions, Workflow, Commentaires, Activité, IA, Partage.

Libellés compréhensibles par des utilisateurs non techniques.

# 44. Écrans nécessaires

| Écran | Utilisateurs concernés | Fonctions principales |
| --- | --- | --- |
| Connexion | Tous | Authentification, mot de passe oublié, MFA si activé |
| Dashboard utilisateur | Utilisateurs | Récents, favoris, partagés, tâches, notifications |
| Explorateur Documents | Utilisateurs | Espaces, dossiers, liste, filtres, import |
| Fiche document | Utilisateurs autorisés | Aperçu, informations, versions, workflow, IA, activité |
| Recherche | Tous | Recherche simple/avancée, filtres, résultats |
| Mes tâches | Validateurs/managers | Tâches à traiter, échéances, historique |
| Notifications | Tous | Centre de notifications et préférences |
| Utilisateurs | Admin tenant | Comptes, statuts, invitations, sessions |
| Groupes | Admin tenant | Groupes et membres |
| Rôles & permissions | Admin tenant | Matrice de droits, portées, héritage |
| Types & métadonnées | Admin tenant | Schémas documentaires |
| Workflows | Admin tenant | Conception et activation des workflows |
| Audit | Auditeur/admin | Filtres et consultation des événements |
| Stockage & quotas | Admin tenant | Consommation et limites |
| Paramètres IA | Admin tenant | Activation, quotas, fournisseurs autorisés |
| Super Admin | Super admin | Tenants, quotas, statistiques globales, état services |

# 45. Cas d’utilisation principaux

## UC-001 — Connexion

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-001 |
| Acteur | Utilisateur |
| Préconditions | Compte actif |
| Scénario nominal | 1. Saisir identifiants. 2. Vérifier compte/tenant. 3. Appliquer MFA si activé. 4. Ouvrir session. |
| Scénarios alternatifs | Compte verrouillé, mauvais mot de passe, tenant suspendu |
| Résultat attendu | Session valide et journalisation |

## UC-002 — Ajouter un document

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-002 |
| Acteur | Utilisateur autorisé |
| Préconditions | Droit créer + quota disponible |
| Scénario nominal | 1. Choisir dossier. 2. Importer fichier. 3. Contrôler sécurité. 4. Saisir métadonnées. 5. Enregistrer version 1.0. |
| Scénarios alternatifs | Format interdit, quota dépassé, fichier malveillant |
| Résultat attendu | Document créé et audité |

## UC-003 — Consulter un document

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-003 |
| Acteur | Utilisateur autorisé |
| Préconditions | Droit voir |
| Scénario nominal | 1. Ouvrir fiche. 2. Vérifier droit. 3. Afficher aperçu/métadonnées. |
| Scénarios alternatifs | Droit absent, document archivé selon politique |
| Résultat attendu | Consultation autorisée et éventuellement auditée |

## UC-004 — Modifier un document

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-004 |
| Acteur | Utilisateur autorisé |
| Préconditions | Droit modifier |
| Scénario nominal | 1. Verrouiller/check-out. 2. Éditer. 3. Retour fichier. 4. Créer version. 5. Déverrouiller. |
| Scénarios alternatifs | Conflit de verrouillage, service Office indisponible |
| Résultat attendu | Nouvelle version créée |

## UC-005 — Créer une nouvelle version

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-005 |
| Acteur | Utilisateur autorisé |
| Préconditions | Document existant |
| Scénario nominal | 1. Importer fichier révisé. 2. Valider type/taille. 3. Commenter. 4. Numéroter. |
| Scénarios alternatifs | Fichier identique ou invalide |
| Résultat attendu | Version ajoutée sans suppression historique |

## UC-006 — Valider workflow

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-006 |
| Acteur | Validateur |
| Préconditions | Tâche active |
| Scénario nominal | 1. Ouvrir tâche. 2. Lire document. 3. Valider/commenter. 4. Transition suivante. |
| Scénarios alternatifs | Tâche expirée/déléguée |
| Résultat attendu | Décision tracée et prochaine étape créée |

## UC-007 — Rejeter workflow

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-007 |
| Acteur | Validateur |
| Préconditions | Tâche active |
| Scénario nominal | 1. Choisir rejet. 2. Motif obligatoire. 3. Retour vers étape configurée. |
| Scénarios alternatifs | Transition non autorisée |
| Résultat attendu | Rejet tracé et correction demandée |

## UC-008 — Rechercher

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-008 |
| Acteur | Utilisateur |
| Préconditions | Session active |
| Scénario nominal | 1. Saisir critères. 2. Appliquer droits. 3. Retour paginé. 4. Filtrer/trier. |
| Scénarios alternatifs | Aucun résultat |
| Résultat attendu | Résultats limités au périmètre autorisé |

## UC-009 — Partager

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-009 |
| Acteur | Utilisateur autorisé |
| Préconditions | Droit partager |
| Scénario nominal | 1. Choisir bénéficiaire. 2. Définir droits/durée. 3. Vérifier droits émetteur. 4. Créer partage. |
| Scénarios alternatifs | Bénéficiaire hors tenant non autorisé |
| Résultat attendu | Partage créé et audité |

## UC-010 — Utiliser l’IA

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-010 |
| Acteur | Utilisateur autorisé |
| Préconditions | IA activée + quota |
| Scénario nominal | 1. Choisir action. 2. Contrôler droits. 3. Créer job. 4. Appeler fournisseur. 5. Afficher proposition. 6. Valider éventuellement nouvelle version. |
| Scénarios alternatifs | Quota, fournisseur indisponible, donnée interdite |
| Résultat attendu | Résultat IA audité, original inchangé |

## UC-011 — Administrer un utilisateur

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Identifiant | UC-011 |
| Acteur | Admin tenant |
| Préconditions | Droit administrer utilisateurs |
| Scénario nominal | 1. Créer/inviter. 2. Affecter groupes/rôles. 3. Activer/suspendre. |
| Scénarios alternatifs | Email existant, quota utilisateur atteint |
| Résultat attendu | Compte conforme au tenant et audit créé |

# 46. Critères d’acceptation

| ID | Critère | Mesure / preuve |
| --- | --- | --- |
| CA-001 | Un utilisateur du tenant A ne peut obtenir aucune ressource du tenant B, y compris par modification d’URL ou d’identifiant. | Test d’intrusion fonctionnel inter-tenant : 0 fuite |
| CA-002 | La création d’un tenant produit un environnement logique isolé avec ses propres paramètres et quotas. | Tenant utilisable sans données d’un autre tenant |
| CA-003 | Un utilisateur sans permission de téléchargement peut prévisualiser si autorisé mais ne peut télécharger. | HTTP refusé côté serveur pour téléchargement |
| CA-004 | Une nouvelle version conserve la version précédente et son checksum. | Historique complet après 3 modifications |
| CA-005 | La restauration d’une version ne supprime aucune version existante. | Nouvelle version courante créée |
| CA-006 | Un workflow applique uniquement les transitions définies. | Transition hors modèle rejetée |
| CA-007 | Une tâche de validation ne peut être traitée par un utilisateur non affecté sans droit prévu. | Action refusée côté serveur |
| CA-008 | La recherche ne retourne que les documents accessibles. | Comparaison résultats selon matrice de droits |
| CA-009 | Une action IA sur un document sans permission IA est refusée avant appel fournisseur. | Aucun appel externe déclenché |
| CA-010 | Une suggestion IA n’écrase jamais automatiquement le document source. | Version source identique tant que l’utilisateur ne valide pas |
| CA-011 | Les secrets API ne sont pas présents dans le HTML/JS livré au navigateur. | Inspection réseau/source |
| CA-012 | Un fichier non autorisé ou dépassant la taille maximale est rejeté avec message clair. | Upload bloqué sans création de document |
| CA-013 | Un document stocké n’est pas accessible via une URL publique permanente. | Accès direct sans autorisation impossible |
| CA-014 | Le journal d’audit enregistre les changements de permissions avec acteur et horodatage. | Événement consultable par auditeur |
| CA-015 | Les listes volumineuses restent paginées. | Aucune réponse non paginée dépassant limite configurée |
| CA-016 | Le système résiste à l’indisponibilité temporaire d’un fournisseur IA/OCR sans perdre le document. | Job en erreur/retry, document intact |
| CA-017 | Un tenant suspendu ne peut ouvrir de nouvelle session utilisateur. | Authentification refusée |
| CA-018 | Les quotas de stockage/utilisateurs sont appliqués avant dépassement selon politique. | Alerte puis blocage au seuil configuré |
| CA-019 | Le fallback Office permet réimport et nouvelle version si l’édition en ligne est indisponible. | Nouvelle version créée après réimport |
| CA-020 | Une restauration de sauvegarde est démontrée sur environnement de test. | Procès-verbal de restauration réussi |

# 47. MVP

Tenants et isolation stricte.

Utilisateurs, groupes, rôles et permissions.

Espaces, dossiers, documents et import sécurisé.

Métadonnées et types documentaires essentiels.

Versioning et restauration.

Workflow de validation paramétrable de base.

Recherche structurée et filtres.

Audit des actions critiques.

Corbeille, archivage de base et quotas.

Dashboard utilisateur/admin minimal.

Déploiement cPanel documenté.

PRINCIPE MVP : Ne pas rendre le MVP dépendant du RAG, de l’édition Office en ligne ou d’un moteur OCR/IA complexe. Les points d’intégration doivent toutefois être prévus dès la conception.

# 48. Version 1

Notifications internes et emails avancés.

Édition Office via service externe.

OCR externe.

IA : résumé, Q/R, classification, extraction.

Recherche plein texte.

Tableaux de bord enrichis.

MFA pour profils sensibles.

Stockage objet S3 si non retenu dès le MVP.

# 49. Version 2

RAG et recherche sémantique.

Connecteurs API avancés et webhooks.

SSO/OIDC par tenant.

Automatisation IA plus avancée avec règles et modèles documentaires.

Portail externe sécurisé et partage avancé si besoin validé.

Signature électronique / parapheur selon cadre et fournisseur validés.

# 50. Roadmap fonctionnelle

| Lot | Objectif | Fonctionnalités | Dépendances | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 0 — Cadrage | Figer architecture et politiques critiques | Décisions sécurité, stockage, Office, IA, quotas, RPO/RTO | Validation sponsor/IT | MUST |
| Lot 1 — Socle SaaS | Créer la frontière multi-tenant | Tenants, identité, RBAC, administration | Lot 0 | MUST |
| Lot 2 — GED cœur | Gérer contenus et versions | Espaces, dossiers, documents, métadonnées, versioning | Lot 1 | MUST |
| Lot 3 — Processus | Gérer validations | Workflow, tâches, audit, notifications de base | Lot 2 | MUST |
| Lot 4 — Exploitation | Améliorer usage | Recherche, dashboards, archivage, quotas | Lots 2-3 | MUST/SHOULD |
| Lot 5 — Intégrations V1 | Enrichir productivité | S3, Office, OCR, IA, SMTP avancé | Socle stable | SHOULD |
| Lot 6 — Intelligence V2 | Recherche sémantique et automatisation | RAG, embeddings, connecteurs | Permissions + extraction robustes | COULD |

# 51. Risques du projet

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure préventive |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuite inter-tenant | Faible si bien conçu | Critique | Contexte tenant obligatoire, tests automatisés, revue sécurité et tests IDOR |
| Perte de documents | Moyenne | Critique | Versioning, sauvegardes, stockage durable, tests de restauration |
| Mauvaise gestion des droits | Moyenne | Critique | Matrice RBAC, héritage explicite, tests par profil |
| Limites cPanel | Élevée | Élevé | Externaliser services lourds, prévoir trajectoire VPS |
| Saturation stockage | Moyenne | Élevé | S3, quotas, alertes, capacity planning |
| Dépendance API externe | Moyenne | Élevé | Adapter pattern, fournisseurs substituables, timeouts/retry |
| Coûts IA | Moyenne | Moyen/Élevé | Quotas, métriques, modèles par cas d’usage |
| Indisponibilité IA | Moyenne | Moyen | Mode dégradé ; aucune fonction GED cœur ne doit dépendre de l’IA |
| Sécurité fichiers | Moyenne | Critique | Validation MIME, scanning, stockage hors webroot |
| Complexité édition Office | Élevée | Élevé | POC fournisseur avant engagement, fallback téléchargement/réimport |
| Recherche plein texte | Moyenne | Moyen | Commencer simple, externaliser moteur si volume/performance l’exige |
| RAG avec droits | Moyenne | Critique | Filtrage permissions avant retrieval, tests d’étanchéité |

# 52. Hypothèses

| ID | Hypothèse | Statut |
| --- | --- | --- |
| H-001 | Les tenants sont des entreprises juridiquement ou opérationnellement distinctes. | À VALIDER |
| H-002 | Le volume cible est de plusieurs centaines de milliers de documents au total, pas nécessairement par tenant. | À VALIDER |
| H-003 | Le nombre de 1 000 utilisateurs correspond au total plateforme à terme. | À VALIDER |
| H-004 | La majorité des accès se fait via navigateur desktop moderne. | À VALIDER |
| H-005 | Les services IA peuvent traiter des données d’entreprise sous réserve de politiques par tenant. | À VALIDER |
| H-006 | L’hébergeur cPanel permet Composer, cron, HTTPS et configuration PHP suffisante. | À VALIDER |
| H-007 | Les documents Office peuvent être confiés à un service externe approuvé. | À VALIDER |
| H-008 | Les besoins réglementaires spécifiques de conservation varient par tenant et seront paramétrés. | À VALIDER |

# 53. Contraintes

Hébergement initial en ligne via cPanel.

Priorité à PHP/Laravel et MySQL/MariaDB.

Architecture multi-tenant stricte.

Fournisseurs IA externes et secrets non exposés au navigateur.

Édition Office à intégrer via service compatible, non supposé hébergé dans cPanel.

Plusieurs centaines de milliers de documents à terme.

Environ 1 000 utilisateurs à terme.

Aucun code source n’est défini par le présent cahier des charges ; le choix d’implémentation détaillé relève de la conception technique.

# 54. Dépendances externes

Hébergeur cPanel et ses limites de ressources.

Fournisseur SMTP.

Fournisseur de stockage objet, si retenu.

Fournisseur d’édition Office.

Fournisseurs IA.

Fournisseur OCR.

Service antivirus/scanning éventuel.

DNS, certificats TLS et politique de sauvegarde externe.

# 55. Points nécessitant validation

| Décision | Pourquoi elle est indispensable | Impact si non décidée |
| --- | --- | --- |
| Type exact d’hébergement cPanel et ressources disponibles | Conditionne queue, jobs, stockage et performance | Risque de conception incompatible |
| Stockage production : local, S3 ou hybride | Structure les coûts, sauvegardes et accès fichiers | Impact architecture fichiers |
| Service d’édition Office | Détermine protocole, licences et callbacks | Fonction Office impossible à finaliser |
| Fournisseur(s) IA et politique de données | Détermine confidentialité, coût, limites | IA non industrialisable |
| Fournisseur OCR | Détermine formats, langues et coûts | OCR reporté |
| RPO/RTO et disponibilité cible | Détermine sauvegarde et infrastructure | SLA impossible à dimensionner |
| Règle de conflit des permissions | Détermine moteur d’autorisation | Risque de divergences fonctionnelles |
| Quotas commerciaux par tenant | Détermine contrôles et plans | Blocage de facturation/administration |
| Politique de rétention/suppression | Détermine archivage et conformité | Suppression définitive à désactiver par défaut |
| SSO/MFA obligatoire ou optionnel | Détermine identité et sécurité | Peut modifier roadmap |

# 56. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| GED | Gestion Électronique de Documents : organisation, cycle de vie, accès, recherche et traçabilité des documents. |
| SaaS | Software as a Service : application fournie comme service partagé. |
| Tenant | Entreprise cliente disposant d’un environnement logique isolé. |
| RBAC | Role-Based Access Control : attribution des permissions via rôles. |
| Workflow | Enchaînement d’étapes, tâches et décisions. |
| OCR | Reconnaissance optique de caractères permettant d’extraire du texte d’une image ou d’un scan. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation : génération IA enrichie par des extraits documentaires récupérés selon la requête. |
| Embedding | Représentation vectorielle d’un texte utilisée pour la recherche sémantique. |
| Métadonnée | Information descriptive ou métier associée à un document. |
| Versioning | Gestion de l’historique des versions d’un document. |
| Check-in | Enregistrement d’une nouvelle version après modification. |
| Check-out | Réservation/verrouillage d’un document pour modification. |
| API | Interface permettant à des applications ou services de communiquer. |
| IDOR | Accès non autorisé à un objet par manipulation de son identifiant. |
| MIME | Type technique déclaré/identifié d’un fichier. |
| RPO | Perte maximale de données acceptable après incident. |
| RTO | Délai maximal cible de remise en service. |

# 57. Conclusion et recommandation

Le projet est fonctionnellement cohérent et réalisable à condition de traiter le multi-tenant et le modèle de permissions comme des exigences de sécurité fondamentales. La contrainte cPanel est compatible avec un cœur Laravel/MySQL, mais ne doit pas conduire à héberger localement tous les services. Les fonctions lourdes ou spécialisées doivent être découplées dès la conception.

La trajectoire recommandée consiste à stabiliser d’abord le socle GED — tenants, identité, droits, documents, métadonnées, versions, workflows, recherche structurée, audit et archivage — puis à activer les services à forte dépendance externe : Office, OCR et IA. Le RAG doit venir après validation de l’étanchéité des permissions et de la qualité de l’extraction de texte.

Le présent cahier des charges peut servir de base à une consultation de prestataires, à une conception détaillée et à la recette. Avant le développement, les décisions structurantes ci-dessous doivent toutefois être arbitrées.

# Synthèse des décisions à valider avant développement

| # | Décision bloquante | Choix à arrêter |
| --- | --- | --- |
| 1 | Environnement cPanel | Type d’offre, versions PHP/MySQL, SSH/Composer, cron, limites CPU/RAM/processus/inodes |
| 2 | Stockage documentaire production | S3 recommandé ou maintien local/hybride |
| 3 | Édition Office | Fournisseur, licences, protocole/API, coédition ou verrouillage |
| 4 | Intelligence artificielle | Fournisseurs autorisés, politique de confidentialité/rétention, budgets et quotas |
| 5 | OCR | Fournisseur, langues, formats et coût cible |
| 6 | Sécurité identité | MFA obligatoire pour quels profils ; SSO à quelle phase |
| 7 | Permissions | Règle définitive de priorité entre autorisation, héritage et refus explicite |
| 8 | Continuité | Disponibilité cible, RPO et RTO |
| 9 | Rétention | Durées, règles de suppression définitive et éventuel legal hold |
| 10 | Dimensionnement commercial | Quotas utilisateurs, stockage, taille fichier, IA/OCR par plan |

GO / NO-GO : Le développement du socle peut démarrer une fois les décisions 1, 2 et 7 figées. Les fonctions Office, IA et OCR ne doivent être engagées en réalisation détaillée qu’après validation des décisions 3, 4 et 5.

Base documentaire : cahier des charges élaboré exclusivement à partir du prompt fourni le 12 août 2026. Les recommandations techniques sont des propositions de cadrage et doivent être confirmées lors de la conception détaillée et du choix des prestataires.